# 询价通知书

项目名称： 广西工商职业技术学院鹏飞校区路灯改造项目

申购单位：         广西工商职业技术学院

采购机构：          国有资产管理处

编制时间：          2023年12月

目录

第一章 项目公告	2

第二章 采购需求	4

第三章 评审办法	8

第四章 响应文件格式	9

第五章 合同主要条款	18

第一章 项目公告

一、采购项目

项目名称：广西工商职业技术学院鹏飞校区路灯改造项目

项目预算：人民币贰拾玖万零壹佰叁拾肆元贰角壹分（￥290,134.21）。

二、采购办法

询价采购（满足采购需求条件下最低价成交）。

三、采购内容

路灯、庭院灯、配电箱FG-AL1/2、配电箱FG-AL1/2、电气配管、电力电缆、电线电缆、电线电缆、PE32穿线管直接、电工胶布、防水电工胶布、开挖及回填马路费等，具体参数详见附件。

四、资质要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、要求具有国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有提供本次采购货物及服务能力的供应商。

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目采购活动。

4、本项目不接受联合体投标。

五、报名材料

（一）现场报名核验资料（无需密封）：营业执照（复印件盖公章）、法人授权委托书、委托代理人身份证（复印件盖公章）。以上所有材料均需加盖公章，否则视为资料不齐，报名无效。

（二）密封盖公章的响应文件：响应文件格式详见附件《广西工商职业技术学院鹏飞校区路灯改造项目询价通知书》，请按照采购文件相关内容制作响应文件（一式一份），并密封盖公章，报名时一并提交。

以上资料均须加盖公章，否则视为资料不齐，报名无效。

六、报名时间地点

1.项目公示时间：2023年12月6日至2023年12月9日

2.项目实地勘察时间：2023年12月9日，下午15：00（参加项目实地勘察的供应商需要携带：营业执照（复印件盖公章）、法人授权委托书、委托代理人身份证（复印件盖公章）  
     联系人：梁老师                  联系电话：18607888316

3.现场报名及递交材料时间：2023年12月11日，上午9：30—12：00逾期不再接收报名。

地址：南宁市西乡塘区鹏飞路15号广西工商职业技术学院鹏飞校区教学楼6楼2617室。

七、联系人及电话

唐老师，0771-2394894

八、网上公告媒体查询：广西工商职业技术学院（http://www.gxgsxy.com/）

九、采购监督机构

广西工商职业技术学院纪委办公室、监察室，联系电话0771-2359467。

附件:广西工商职业技术学院鹏飞校区路灯改造项目询价通知书

# 广西工商职业技术学院

2023年12月6日

第二章 采购需求

说明：

1.询价文件中标注“★”号的要求为实质性要求，必须满足或优于，否则报价无效。

2.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

3.购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

| ★（一）技术需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 参考品牌、型号 | 技术参数 （括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 路灯 |  | 1.6米路灯 2.材质：Q235镀锌钢材 3.尺寸： 总高6米，Q235镀锌钢材，主杆D60+D130*2.75MM圆锥杆，法兰250*250*10MM。上伸臂1米；下伸0.5米为D48+D25管，活动安装。杆体表面喷户外漆。 4.光源：76公分，LED光源，150W：质保二年 76公分，100W：质保二年 5.颜色：白色，路灯底座（从地面往上1米包民族图案膜，路灯底座以20*20四方盒包裹，外包民族图案膜，具体以武鸣校区西区路灯杆为样版） 6.地笼：M16*H500MM*4支，预埋地下深度不少于0.6米 | 套 | 30 | 货物安装时，需商家提供产品的合格证明原件，并且加盖公章 |
| 2 | 庭院灯 |  | 1.3米庭院灯 2.材质及尺寸： 高3米，Q235镀锌钢材。灯体150*150MM由1.5MM镀锌钢板折弯焊接，法兰250*250*8MM，表面喷户外漆。配亚克力罩（透光部分约1.2-1.5米）。 3.光源：LED灯条 4.颜色：黑色 5.地笼：M14*H350MM*4支，预埋地下深度不少于0.6米 | 套 | 40 | 货物安装时，需商家提供产品的合格证明原件，并且加盖公章 |
| 3 | 配电箱FG-AL1/2 |  | 1.名称:配电箱FG-AL1/2 2.尺寸：600*500*200 3.配置形式及部位: 室内明装；配置3P/40A空开1个、4P/25A漏电开关5个、CJX2-1210交流接触器4个、时控开关2个、零排3*30/10孔一条、地排3*30/10孔一条、6号绝缘柱2个 3.箱体采用201不锈钢材质，钢板厚度不少于1.0mm。 | 台 | 1 | 货物安装时，需商家提供产品的合格证明原件，并且加盖公章 |
| 4 | 配电箱FG-AL1/2 |  | 1.名称:配电箱FG-AL1/2 2.尺寸：600*500*200 3.配置形式及部位: 室内明装；配置3P/40A空开1个、2P/20A漏电开关3个、CJX2-1210交流接触器1个、时控开关1个、零排3*30/10孔一条、地排3*30/10孔一条、6号绝缘柱2个 3.箱体采用201不锈钢材质，钢板厚度不少于1.0mm。 | 台 | 1 | 货物安装时，需商家提供产品的合格证明原件，并且加盖公章 |
| 5 | 电气配管 | PE管 DN32 | 1.名称: 电气配管 2.材质: PE管（线管） 3.规格: DN32 4.开挖步行道路面，恢复回填 | 米 | 2000 | 货物安装时，需商家提供产品的合格证明原件，并且加盖公章 |
| 6 | 电力电缆 |  | 1.名称、型号: 电缆、YJV 5*4mm2 2.芯数：铜芯，单股硬线 3.截面：4mm2及以内 | 米 | 2000 | 货物安装时，需商家提供产品的合格证明原件，并且加盖公章 |
| 7 | 电线电缆 |  | 1.名称、型号: 电缆 RVV-3*2.5mm2 2.芯数：铜芯，多股软芯 3.截面：2.5mm2及以内 | 米 | 800 | 货物安装时，需商家提供产品的合格证明原件，并且加盖公章 |
| 8 | 电线电缆 |  | 1.名称、型号: 电缆 RVV-3*1.5mm2 2.芯数：铜芯，多股软芯 3.截面：1.5mm2及以内 | 米 | 100 | 货物安装时，需商家提供产品的合格证明原件，并且加盖公章 |
| 9 | PE32穿线管直接 | PE管 DN32 | 符合国标2.0 | 个 | 100 | 货物安装时，需商家提供产品的合格证明原件，并且加盖公章 |
| 10 | 电工胶布 |  | 20码 | 卷 | 50 |  |
| 11 | 防水电工胶布 |  |  | 卷 | 20 |  |
| 12 | 开挖马路费 |  | 开挖旧线管、基座，放线管、回填恢复（部分为泥土路面、部分为水泥路面）、余土弃置 | 项 | 1 |  |
| ★二、商务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  | 交付时间：2023年12月20日前具备验收条件； 交付地点：广西工商职业技术学院鹏飞校区 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  | 产品安装完成、调试验收合格后，供货方提供相应合法合规发票，采购方支付合同总价款。 |  |  |  |
| 包装和运输 |  |  | 由供货方负责免费将产品完好运输至交付地点。 |  |  |  |
| 售后服务及保险等 |  |  | - 质保期不少于二年，从验收合格之日算起； - 如因设备出现故障，供货方需要在3小时内响应，24小时内排队故障； 3、施工期间及质保期间，供货方应负责自身安装、维护（修）人员的人身安全。 |  |  |  |
| 履约验收要求 |  |  | 1、合同签订后供货方按合同总价款的3%支付履约保证金（小微企业可按2%支付履约保证金），质保期满后无息返还。 2、验收合格：项目能在约定的日期交付、灯具能正常使用、能实现采购方设定的分路控制要求、开挖的路面恢复原样、施工产生的垃圾清运完成。 3、如供货方不能在约定的日期交付，则采购方有权终止合同，且供货方应向采购方支付项目中标金额50%的赔偿金。 |  |  |  |
| 企业要求 |  |  | 具备合法的营业执照，具备项目实施所需的专业技术人员。 |  |  |  |
| - 服务要求 |  |  | - 1、供货方提供的产品及施工过程、施工质量应符合国家技术规范、标准及规程。 - 2、供货方在项目施工前一天应向采购方提交具体实施方案，在采购方认可后方可进行施工。 - 3、为实现节能降耗，供货方应按采购方要求对项目线路实施分路（共分三路）控制。 - 4、合同价为包干价，合同价款包含但不限于税费、人工费、机械费及完成项目所需的零配件。 |  |  |  |

第三章 评审办法

一、评标方法：

1、本项目采用最低评标价法。

2、响应文件满足采购文件全部实质性要求，且总报价最低（折扣率最高）的供应商为成交候选人。

二、成交人推荐原则：

1、询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人（报价相同时，依次按技术指标高优先、服务方案好优先的顺序排列；报价相同且前述指标均相同时，由询价小组各成员对报价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由询价小组抽签决定），并依照次序确定成交供应商。排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或者询价采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

三、说明

1、供应商应在响应文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因供应商资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由供应商自负。

2、对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于供应商自身成本的报价价，询价小组有权予以拒绝。

3、供应商一旦被发现有虚假响应情况，将被取消报价或成交资格。

第四章 响应文件格式

响 应 文 件 (封面)

采购项目名称：

供应商名称（盖章）

年    月    日

响应文件资料清单

（以下文件要求必须提供的文件如未提供，评审小组有权拒绝其报价响应文件；以下文件均须每页加盖供应商公章，如未盖章，评审小组有权拒绝其响应文件。）

第一部分：价格文件

1.报价表；（附件一）[必须提供]

第二部分：商务技术文件（以下文件要求必须提供的文件应加盖公章按要求提供，否则竞标无效。）

2.商务、服务响应、偏离情况说明表；（附件二）[必须提供]

3.法定代表人身份证正、反面复印件；（附件三）[必须提供]

4.法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正、反面复印件；（附件四） [委托代理时必须提供]；

5.有效的主体资格证明文件复印件（附件五）：

①供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供]

②本项目的特定资格要求:[如有要求，必须提供]

6.供应商信用证明材料：（附件六）

①参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

②在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录的查询记录截图复印件加盖公章；[必须提供]

③在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录截图复印件加盖公章；[必须提供]

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

7.其他报价供应商认为需要提供的材料

注：（未提供格式模板的资料由供应商自拟）

附件一

报价表

广西工商职业技术学院鹏飞校区路灯改造项目

| 序号 | 采购内容 | 响应品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯 |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 2 | 庭院灯 |  | 套 | 40 |  |  |  |
| 3 | 配电箱FG-AL1/2 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 配电箱FG-AL1/2 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电气配管 |  | 米 | 2000 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 |  | 米 | 2000 |  |  |  |
| 7 | 电线电缆 |  | 米 | 800 |  |  |  |
| 8 | 电线电缆 |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 9 | PE32穿线管直接 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 10 | 电工胶布 |  | 卷 | 50 |  |  |  |
| 11 | 防水电工胶布 |  | 卷 | 20 |  |  |  |
| 12 | 开挖及回填马路费等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 金额合计：人民币大写： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.总报价不能超过最高限价和项目预算，否则报价无效。报价含税、运输费、人工费等所有费用。 2.所有价格用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

委托代理人（签字）：

联系方式：

时    间 ：

附件二

商务、服务响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 货物/服务名称 | 询价通知书文件要求内容 | 供应商响应品牌及型号 | 供应商响应文件具体响应内容 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术/服务部分（项目技术需求） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （按询价通知书逐项填列） | （按询价通知书逐项填列） |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 商务部分（商务要求表） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  | / |  |  |  |
| 2 | 付款条件（进度和方式） |  | / |  |  |  |
| 3 | 包装和运输 |  | / |  |  |  |
| 4 | 履约验收要求 |  | / |  |  |  |
| … | （以上项目按询价通知书第二章《采购需求》逐项填列，本表可清除） |  |  |  |  |  |

说明：1、应写明询价响应文件对商务与服务要求的响应和偏离情况；

2、应对照询价通知书“第二章 采购需求”中采购项目技术规格、参数及要求，逐条说明所提供货物和服务已对询价通知书的商务、服务做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书的要求，将导致响应文件被拒绝。特别对有具体商务、服务参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

供应商名称（盖章）：

日期：          年          月         日

附件三

法定代表人身份证明书（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

身份证正反面复印件

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

附件四

法定代表人授权书

致：                    （采购人名称） ：

我                 （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加

项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书、法定代表人有效的身份证正反面复印件及被授权人有效的身份证正反面复印件。

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附法定代表人以及被授权人身份证正反面复印件

附件五

有效的主体资格证明文件复印件：

①供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供]

②本项目的特定资格要求:[如有要求，必须提供]

附件六

供应商信用证明材料

- 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明[格式自拟，必须提供]

- 信用中国网站截图[必须提供]

3.中国政府采购网截图[必须提供]

第五章 合同主要条款

广西工商职业技术学院鹏飞校区路灯改造项目

采购方（甲方）：广西工商职业技术学院

供应方（乙方)：

根据甲方广西工商职业技术学院鹏飞校区路灯改造项目采购成交的结果、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。

- 合同标的

1.货物清单及价格

| 序号 | 名称 | 数量① | 品牌型号（如有） | 技术参数及性能配置 | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含其他优惠条件）：人民币 元整（¥ 元 ）。 |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额为：人民币     元整（¥          元 ）。

3.合同合计金额包括完成本项目采购要求、人员要求所产生的全部费用。

二、质量保证

1.乙方所提供的服务、货物质量应达到响应文件要求和承诺的质量要求。

2.乙方所报价物品必须是原厂正货，经检验合格的，未经使用的全新产品。

三、权利保证

1.乙方应保证所提供的货物、服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

四、交付方式与验收

1.交货时间：                           。

2.交货地址：甲方指定地址。

3.要求本次项目所采购的货物为全新的包装，由供应商安排专车运输。由此产生的运输费、安装费、税费等相关费用由乙方承担。

4.乙方提供不符合响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

5.履约验收要求：要求本次项目所提供的货物为全新、合格的、满足本项目需求及要求的货物，并符合国家有关质量安全标准的产品；乙方提供的货物、服务必须经甲方验收，不符合甲方要求的，乙方应立即整改直至符合采购方要求，否则甲方不予结算。

五、付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：验收合格后甲方支付货款，付款方式：银行转账支付。

3.合同价应为现场交货价，包括：

（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格。

（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用。

（3）必要的保险费用、聘请专家费用和各项税费。

4.乙方应就本合同约定的业务向甲方开具真实有效、合法合规的增值税普通发票，若因乙方自身原因或所开具发票本身问题造成采购方日后发生税务风险或审计风险等，由乙方承担相应责任，且甲方有保持进一步提请法律诉讼的权利。

六、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

七、售后服务

乙方应按国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，要求负责送货上门、安装调试至验收合格。

货物质保期：按乙方响应文件有关规定。

八、违约责任

若乙方不能按合同要求时间交货、则甲方有权终止合同，且供货方应向采购方支付项目中标金额50%的赔偿金，甲方不能按期付款，予以逾期一天万分之二合同总额处罚，最高不超过合同总额的5%。

乙方应当赔偿因此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方直接损失、预期利益损失、向第三人承担的违约金、赔偿金、另行委托第三人的成本、为索赔支出的费用、律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等。

九、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议解决方式

本合同在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商未达成一致，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

1.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，其他未尽事宜双方可协商签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

2.本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方(盖章)： 法定代表人签字： 或委托代理人： 联系电话： 地址： 日期： 年 月 日 | 乙方(盖章）： 法定代表人签字： 或委托代理人： 开户行： 银行账号： 联系电话： 地址： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |